Docente:

Inge: Henry Magari Vanegas Rodríguez

Alumno:

Elmer Ernesto Rivas Rivas

Carlos Alberto Barrera Colocho

Manuel Elias Peraza Dueñas

Rudy Alberto Vasquez Baides

Kenneth Stewart Gonzales Esquivel

Materia:

APLICACION DE METODOLOGIAS AGILES Y TESTEO DE SOFTWARE

Tema:

Documento de Testeo de Proyecto

ESTIMACIÓN DE SPRINT #-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | Votaciones | |  | Estimación | Prioridad |
| H.U# | H.U titulo | | E. R | K. G | C.B | R. B | M.P | # o valor | 0 x 100 |
| 1 | Cliente | PIV | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90% |
| 2 | Administrador | | 3 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60% |
| 3 | Administrador | | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 70% |
| 4 | Administrador | | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 80% |
| 5 | Cliente | | 8 | 13 | 20 | 13 | 8 | 20 | 70% |

ESTIMACIÓN DE SPRINT #-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | Votaciones | |  | Estimación | Prioridad |
| H.U# | H.U titulo | | E. R | K. G | C.B | R. B | M.P | # o valor | 0 x 100 |
| 1 | Como administrador | PIV | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 80% |
| 2 | Como administrador | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90% |
| 3 | Como cliente | | 13 | 8 | 20 | 13 | 13 | 20 | 50% |
| 4 | Como administrador | | 20 | 13 | 3 | 3 | 13 | 20 | 50% |
| 5 | Como administrador | | 20 | 13 | 20 | 20 | 13 | 20 | 80% |
| 6 | Como cliente | | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 70% |
| 7 | Como administrador | | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 85% |
| 8 | Como cliente | | 5 | 13 | 8 | 5 | 5 | 13 | 80% |

PLANIFICACIÓN:

CANT. DE SPRINT:

**DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES SPRINT 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Sprint | Tareas | Pendientes | En proceso | Finalizado |
| 1 | Cliente |  |  |  | Índice crear vista  Índice del programador |
| 2 | Administrador |  |  |  | Crear vista cliente, empleado y administrador  Programar los roles clientes, empleado y administrador |
| 3 | Administrador |  |  |  | Crear vista Login y registro  Programar login y registro |
| 4 | Administrador |  |  |  | Crear vista de formulario de catálogo productos  Programar catálogo de productos |
| 5 | Cliente |  |  |  | Crear un buscador de productos en la barra de navegación  Programar el buscador de productos |

**DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES SPRINT 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Sprint | Tareas | Pendientes | En proceso | Finalizado |
| 1 | Como administrador |  |  |  | Crear Formulario de visión y misión |
| 2 | Como administrador |  |  |  | Hacer un formulario donde se muestran las diferentes formas de pago |
| 3 | Como cliente |  |  |  | Al momento de realizar la compra que el sistema cree una factura |
| 4 | Como administrador |  |  |  | Diseñe los registros de las ventas  Hacer un formulario donde se lleve el registro de las ventas del mes |
| 5 | Como administrador |  |  |  | Crear un formulario de inventario y agregar un botón |
| 6 | Como cliente |  |  |  | Crear catálogo de productos  Programar catálogo de productos |
| 7 | Como administrador |  |  |  | Crear una sección de categoría de productos  Programar sección de catálogo de productos |
| 8 | Como cliente |  |  |  | Diseñar sección de contactos |

CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN SOFTWARE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia | Lo que se reviso | Sugerencia |
| Crear vista Cliente, empleado y administrador | Se verifico la creación correcta de vista cliente, vista empleado y vista administradora, en las cuales no se encontraron problemas, y cada una de las vistas cumplía con lo requerido para el funcionamiento del proyecto. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Programar los roles de cliente, empleado y administrador | Se reviso la programación exacta de los roles que se piden en el proyecto, en los cuales no se encontró ningún fallo. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Crear vista índex | Se verifico el que la vista índex cumpliera con lo que se pidió, se verifico que su funcionamiento fuera adecuado, no se obtuvo ninguna falla. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Programar índice | Se verifico la programación del índex, en este caso se revisa que el índex cumpliera con sus funciones, también se revisa que no tuviera ninguna falla en el código. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Programar el buscador de productos | Se verifico que, a la hora de usar el buscador, este funcionara bien. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Crear un buscador de productos en la barra de navegación | Se reviso el buscador de productos en la barra de navegación, se revisó que el buscador cumpliera con su función y que también no presentara errores. | Por el momento no hay sugerencias. |
| programar catálogo de productos | Se verifico que el catálogo de producto funcionara correctamente. | Por el momento no hay sugerencias. |
| crear vista formularia catalogo productos | Se reviso que el formulario de catálogo funcionara adecuadamente y que no mostrara ningún error. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Programar login y registro | Se verifico la funcionalidad correcta del login y registro. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Crear vista login y registro | Se verifico la creación de vista login y vista registro, verificando que cada una de las vistas cumpliera perfectamente con lo que se ha pedido | Por el momento no hay sugerencias. |

IMÁGENES DEL TESTEO

|  |  |
| --- | --- |
| Imágenes de lo que se probó en el testeo del proyecto.  Crear vista índex | Interfaz de usuario gráfica, Texto, Sitio web  Descripción generada automáticamente |
| Programar índice | Interfaz de usuario gráfica, Sitio web  Descripción generada automáticamente |
| Crear un buscador de productos en la barra de navegación |  |
| Programar el buscador de productos | Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente |
| Crear vista formularia catalogo productos | Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente |
| Programar catálogo de productos | Un grupo de hombres posando para una foto  Descripción generada automáticamente |
| Crear vista login y registro | Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente |
| Programar login y registro | Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia | Lo que se reviso | Sugerencias |
| Crear un formulario de visión y misión | Se verifico que la tienda en línea cuente con el formulario de visión y misión. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Crear una sección de categoría de productos | Se verifico que se contara con la sección de categorías de productos. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Programar sección categoría de productos | Se verifico la sección de categorías ya funcional | Por el momento no hay sugerencias. |
| Crear un catálogo de productos | Se verifico la creación del catálogo de productos. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Programar catálogo de productos | Se verifico que el catálogo de productos ya estuviera funcional y que no presentara errores. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Diseñar sección de contactos | Se reviso el diseño de la sección de contactos de la tienda en línea. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Al momento de realizar la compra que el sistema cree una factura | Se verifico que, al momento de terminar de hacer la compra en línea, nos muestre lo que es la factura con el nombre y precio de lo que compramos. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Hacer un formulario de pago. | Se verifica el formulario donde se muestra la forma de pago, para más comodidad del cliente. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Diseñar el registro de las ventas | Se verifico el diseño del registro de ventas, el cual ayudaría para un mejor control de las ventas. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Hacer un formulario donde se lleve el registro de las ventas. | Se verifico la funcionalidad del formulario con el cual se llevaría el registro de las ventas. | Por el momento no hay sugerencias. |
| Crear un formulario de inventario. | Se verifico la creación de un formulario de inventarios, para tener un mejor orden. | Por el momento no hay sugerencias. |

|  |  |
| --- | --- |
| Se verifico que a la hora de registrarse o iniciar sesión cuente con correo electrónico. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente | |
| Se valido que en la base de datos se encuentre en existencia el producto. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente | Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente |
| Se valido que en el carrito se encuentre con productos para que a la hora de pagar muestre un formulario. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams  Descripción generada automáticamente | Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto, Sitio web  Descripción generada automáticamente |
| Se valido que en la base de datos se encuentren productos, porque al ser lo contrario presentaría lo que es un error. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Sitio web  Descripción generada automáticamente | |
| Se verifico que al momento de iniciar sesión aparezca el botón de cerrar sesión. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente | |